АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02. 2013г.                                                                                        № 9

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

на территории администрации Зудовского сельсовета.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории Зудовского сельсовета, а также подготовки к районному смотру -  конкурсу по благоустройству, озеленению и чистоте,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятий  по  благоустройству на территории администрации Зудовского сельсовета.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Зудовский  вестник».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского сельсовета                                                  Степанов С.В.

Приложение № 1

к постановлению № 9 от 14.02.2013г.

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА  ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | сроки мероприятий | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 25.04.2013г. 25.04.2013г.- 25.05.2013г | Провести совещание по благоустройству с депутатами, руководителями предприятий и организаций. Провести сходы граждан в населенных пунктах по благоустройству. Проведение месячника чистоты и благоустройства на территории администрации Зудовского сельсовета: -уборка территории принадлежащая учреждениям, организациям и жилым зданиям с вывозом мусора. |
|  |  | - уборка территории у Монумента Славы ВОВ: - обрезка, побелка кустарников, ремонт изгороди. |
|  |  | -установка урн в местах массового посещения граждан |
|  |  | -эстетика оформления внешнего вида административных зданий |
| 2 | 29.04.2013г. 13.05.2013г. | Проведение субботника на территории Зудовского сельсовета. Проведение субботника на местах захоронения с привлечением населения. |
| 3 | Май-июнь 2013г. май-сентябрь 2013г. | - Посадка деревьев, кустарников, цветов. - Разбивка клумб, цветников, газонов. -покраска и побелка автобусных остановок. - ремонт детской площадки и беседки. - грейдирование дорог |
| 4 | 10.05.2013г.- 25.08.2013г. | Проведение рейдов по улицам села Зудово, д.Киряково и д.Козловка: -уборка территории; -ремонт изгороди, побелки и покраски фасадов; - скашивание травы вдоль дороги и изгородей. |
| 5 | 26.08.2013г.- 30.08.2013г. | Комиссионный объезд всей территории в пределах поселения. |
| 6. | 03.09.2013г. | Подведение итогов смотра –конкурса по благоустройству |