АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24. 06.2016 г.                                                                                         № 64

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зудовского    сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2016 год»

На основании Федерального закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701, постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р, п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зудовского сельсовета Болотнинкого района Новосибирской области на 2016 год», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Зудовского  сельсовета  в сети интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области                                                         И.С. Гончарова

Приложение

к постановлению администрации

Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

от 24.06. 2016  №  64

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2016 год»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2016 год»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2016г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Зудовского сельсовета и Совет депутатов Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Зудовского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016года. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Зудовского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование Зудовского сельсовета  расположено в северо- восточной части Новосибирской области на расстоянии 150км. от областного центра г.Новосибирска, в 25км от районного центра г.Болотное и в 25км от ближайшей железнодорожной станции г.Болотное,  образовано в 1996 году.   В состав Зудовского сельсовета входит три населенных пункта - с.Зудово, д.Киряково, д.Козловка, с общей численностью населения – 802 человека. Общая площадь земель муниципального образования  -320.5 тыс.кв.м га . Общая протяженность дорог местного значения –8 км.   Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Зудовского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| Численность населения поселения, человек | 851 | 830 | 809 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Зудовского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016  года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, сфер обслуживания;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются  бюджет Зудовского сельсовета, а также внебюджетные источники.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.1.Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Зудовского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Зудовского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Зудовского сельсовета и МКП «Коммунальные системы села Зудово».

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  и Совет депутатов Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. |  |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 380.8 |  |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 |  |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  | Областной бюджет |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 53.3 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 434,1 |  |
| Всего |  |  |  |  | 434.1 |  |  |