**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **15.05.2015**  |  **№ 28**  |

О подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зудовского сельсовета и в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе:

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2015-2016 г.г. в следующем составе:

Председатель комиссии – Гончарова И.С., и.о.главы Зудовского сельсовета.

Члены комиссии:

Медведев Н.А., директор МКП «Коммунальные системы села Зудово»;

Степанов О.В., директор МКУК «Зудовский центр культуры и досуга»;

Кружихина Л.И., директор МКОУ Зудовская школа;

Бояндин А.С., машинист (кочегар) котельной.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Зудовского сельсовета к отопительному сезону 2015-2016 г.г., согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Зудовский вестник».

 4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой

И.о.главы Зудовского сельсовета Болотнинского района

Новосибирской области И.С. Гончарова

Приложение

к распоряжению администрации

 Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 15.05.2015 г. № 28

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2015-2016 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование | Ответственный | Срок исполнения |
|  | **1 этап. Подготовительный**  |  |  |
| 1 | Провести анализ результатов работы предыдущего периода | Администрация Зудовского сельсовета, МКП «Коммунальные системы села Зудово» | Май 2015 года  |
| 2 | Определить объемы, перечень работ по текущему и капитальному ремонту инженерной инфраструктуры Зудовского сельсовета, учитывая заявления граждан, технические заключен ия на необходимость и срочность работ. Устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе предыдущего осенне-зимнего периода | Администрация Зудовского сельсовета, МКП «Коммунальные системы села Зудово», МКУК ЗЦКиД | Май 2015 года  |
| 3 | Согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов объемы потребления топлива для обеспечения бесперебойного снабжения | МКП «Коммунальные системы села Зудово», МКУК ЗЦКиД, администрация Зудовского сельсовета | Июнь 2015 года  |
| 4 | Провести обучение персонала безопасной работе с оборудованием, провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства  | МКП «Коммунальные системы села Зудово», МКУК ЗЦКиД, администрация Зуудовского сельсовета | Июнь 2015 года  |
|  | **2 этап. Выполнение работ**  |  |  |
| 1 | Провести проверки выполнения работ и при необходимости внести коррективы в планы выполнения работ  | Заместитель главы Администрации | Один раз в месяц |
| 2 | Контролировать ход выполняемых работ при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период и осуществлять приемку выполненных работ  | Администрация Зудовского сельсовета | Постоянно |
| 3 | Провести диагностику и гидравлические испытания тепловых и водопроводных сетей, гидравлическое испытание водонагрейных котлов.  | МКП «Коммунальные системы села Зудово» | до 01.06.2015 г.  |
| 4 | Текущий ремонт энергетических установок, систем водоснабжения, теплоснабжения, ревизия запорной арматуры, оборудования котельных установок | МКП «Коммунальные системы села Зудово», МКУК ЗЦКиД | до 25.08. 2015 г. |
| 5 | Промывка и прочистка котлов | МКП «Коммунальные системы села Зудово» | до 25.08. 2015 г. |
| 6 | Ремонт смотровых колодцев  | МКП «Коммунальные системы села Зудово»,  | до 25.08. 2015 г. |
| 7 | Текущий ремонт в здании котельной  | МКП «Коммунальные системы села Зудово» | до 10.09. 2015 г. |
|  | **3 этап. Заключительный**  |  |  |
| 1 | Укомплектовать предприятие, учреждение нормативным запасом материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ | МКП «Коммунальные системы села Зудово», МКУК ЗЦКиД, администрация Зудовского сельсовета  | до 10.09. 2015 г. |
| 2 | Провести пробные топки для проверки готовности системы отопления зданий. | МУП «Коммунальные системы» | до 10.09. 2015 г. |
| 3 | Представить в Администрацию Зудовского сельсовета акты и паспорта готовности организации. | Комиссия по проверке готовности объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к отопительному сезону | до 15.09. 2015 г. |
| 4 | Подвести итоги готовности объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к отопительному сезону 2015-2016 г.г.  | Администрация Зудовского сельсовета | до 20.09.2015г. |