**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**27.02.2020 г. № 17**

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района

Новосибирской области в 2020 году.

 В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2020 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зудовский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области И.С.Гончарова

 Приложение

1. к постановлению администрации

 Зудовского сельсовета

 Болотнинского района

 Новосибирской области

 от 27.02.2020 № 17

 План

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод

на территории Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения |
| 1. | Анализ развития возможной паводковой обстановки, ее влияние на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность населения, определение зоны возможных подтоплений, уточнение перечня населённых пунктов, подверженных угрозам паводков, а также количества населения, попадающего в зоны подтопления.  | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |  март |
| 2. | Корректировка планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района новосибирской области  |  март |
| 3. | Обеспечение постоянного информирования населения о паводковой обстановке. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области | в течение паводкового периода |
| 4. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по вопросу подготовки к паводку и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | Глава Зудовского сельсоветаБолотнинского района Новосибирской области | март |
| 5. | Создание и организация работы противопаводковых комиссий на период проведения работ по пропуску весеннего половодья. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области | март |
| 6. | Проведение мониторинга ледовой обстановки на естественных водоемах и объемов снежного покрова. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области | весь период |
| 7. | Уточнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при осложнении паводковой обстановки. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области | весь период |
| 8. | Осуществление постоянного контроля за прохождением паводка, немедленное сообщение в ЕДДС об угрозе опасности населению. | Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  | В период паводка |